WZÓR UMOWY

AT.2253.20.2017.ASŁ

# UMOWA Nr ….. /2017

Zawarta w dniu ……………….. roku w Bodzentynie pomiędzy:

Świętokrzyskim Parkiem Narodowym z siedzibą w Bodzentynie, ul. Suchedniowska nr 4,

26-010 Bodzentyn (NIP 657-290-58-57), zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

a ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

reprezentowanym przez:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej Wykonawcą,

§ 1

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na zamówienie Zamawiającego remontu łazienki 
w budynku mieszkalnym osady służbowej w Woli Szczygiełkowej 112, gmina Bodzentyn.

- Remont łazienki obejmuje:

- skucie istniejącej glazury ze ścian i podłogi (ok. 17,3 m2);

- demontaż istniejącej oprawy oświetleniowej i istniejących gniazd elektrycznych (3 szt.);

- wymiana pionu z ciepłą i zimną wodą od parteru do łazienki na rury PP zgrzewane;

- wykonanie niezbędnych przeróbek hydraulicznych związanych z wymianą armatury, w tym odpływu do pralki;

- wykonanie niezbędnych przeróbek elektrycznych związanych ze zmianą opraw oświetleniowych 
i wymianą gniazd elektrycznych;

- zamaskowanie istniejącej rury kanalizacyjnej na ścianie w rogu pomieszczenia poprzez zabudowę płytami g-k wodoodpornymi;

- wykonanie sufitu podwieszanego z płyt g-k wodoodpornych (5,1 m2);

- obudowa ścian płytami g-k wodoodpornymi (20,4 m2);

- wymiana armatury łazienkowej – sedesu kompaktowego, umywalki na szafce, kabiny prysznicowej szklanej o wymiarach 90 x 90 cm z głębokim brodzikiem i baterią prysznicową;

- wymiana baterii umywalkowej;

- montaż lustra wbudowanego w płytki nad umywalką wraz z wykonaniem obróbek;

- wykonanie oświetlenia punktowego przy lustrze (2 szt.);

- montaż oprawy oświetleniowej – plafonu – na suficie (1 szt.);

- wymiana grzejnika c.o. na grzejnik łazienkowy;

- wymiana przepływowego ogrzewacza wody o parametrach: moc 11 kW, napięcie 400 V;

- ułożenie okładziny z płytek ceramicznych na ścianach do wysokości sufitu (ok. 20,4 m2) wraz 
z wykonaniem fug i montażem listew wykończeniowych; kolor płytek do uzgodnienia 
z Zamawiającym;

- ułożenie płytek na podłodze (ok. 5,1 m2) wraz z wykonaniem fug obróbek. Płytki powinny mieć minimalne parametry: III klasa ścieralności i twardość 4; kolor płytek do uzgodnienia 
z Zamawiającym;

- pomalowanie sufitu farbą lateksową na kolor biały (5,1 m2);

- montaż gniazd elektrycznych (3 szt.);

- wymiana kratki wentylacyjnej (1 szt.);

- wymiana drzwi wraz z futryną na drzwi łazienkowe o wymiarze płyty 0,7 x 2,0 m;

- usunięcie zbędnych materiałów z budowy po przeprowadzonym remoncie.

§ 2

Termin realizacji zamówienia upływa dnia 19.12.2017 r.

§ 3

- Wykonawca zobowiązuje się w czasie prowadzenia prac przestrzegać przepisy BHP.

- Wykonawca zobowiązuje się zgłosić Zamawiającemu zakończenie prac w formie pisemnej.

§ 4

- Za wykonanie zamówienia ustala się wynagrodzenie ryczałtowe dla Wykonawcy w wysokości ……………….. zł netto (słownie: …………………………………………………………………………………), do w/w ceny należy doliczyć podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami w wysokości ……%, czyli …………………….. zł (słownie: ……………………………………………………………………………..), co stanowi łącznie kwotę …………………….. zł brutto (słownie: ………………………………………………………………………………………..).

- Podstawą do wystawienia faktury będzie bezusterkowy protokół wykonania i odebrania robót polegających na remoncie łazienki w budynku mieszkalnym osady służbowej w Woli Szczygiełkowej 112.

- Protokół wykonania i odebrania robót zostanie podpisany przez przedstawiciela Wykonawcy oraz przedstawicieli Zamawiającego.

- Zamawiający przystąpi do odbioru robót nie później niż w ciągu 5 dni od zgłoszenia zakończenia prac przez Wykonawcę.

§ 5

- Zapłata wynagrodzenia za wykonaną pracę nastąpi w terminie 14 dni od dnia dostarczenia faktury Zamawiającemu wraz z bezusterkowym protokołem odbioru, przelewem, na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

- Wykonawca oświadcza, że podane wyżej wynagrodzenie ryczałtowe zawiera wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia.

§ 6

- Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadku:

  - nieprzystąpienia przez Wykonawcę do robót w terminie 5 dni od daty podpisania umowy;

  - przerwania robót, jeśli przerwa ta wynosi więcej niż 3 dni i nie jest uzasadniona względami technologicznymi;

  - wykonywania umowy niezgodnie z jej zapisami.

- Termin na odstąpienie od Umowy wynosi 3 dni robocze od dnia powzięcia przez Zamawiającego informacji, o których mowa w pkt. 1.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

  - w przypadku gdy Zamawiający odstąpi od Umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca w wysokości 20% wartości wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 4 ust.1;

  - za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu Umowy w wysokości 1% wartości wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 4 ust. 1.

- Wykonawca upoważnia Zamawiającego do obciążenia karami umownymi na podstawie noty księgowej bez podpisu Wykonawcy oraz do potrącenia należności z tytułu kar umownych z bieżącej należności Wykonawcy.

- Niezależnie od kar umownych Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych w przypadku, gdy szkoda przekracza wysokość kar umownych.

- W przypadku, w którym mowa w pkt. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 7

- Wszelkie zmiany, jakie strony chciałyby wprowadzić do ustaleń wynikających z niniejszej Umowy, wymagają formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem nieważności takich zmian.

- Strony zgodnie ustalają, iż zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy oraz wprowadzania nowych postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

§ 8

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Kodeks Cywilny.

§ 9

Ewentualne spory wynikłe z realizacji Umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 10

Umowa zawiera 4 strony ponumerowane i parafowane.

§ 11

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiający:									Wykonawca:

.......................................

Pieczęć firmowa

......................................

Kierownik jednostki

GK  ....................................

RP ....................................

PD ds. zam. publ. ....................................

Sporządzający .........................................

Sprawdził  ............................................

Za uwzględnienie skutków niniejszej umowy w planie finansowym Świętokrzyskiego Parku Narodowego oraz realizację i terminowe rozliczenie odpowiada

data.                                                    Podpis